ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНОГО КОММУНАЛЬНОГО  ХОЗЯЙСТВА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХ-НЕЙВИНСКИЙ  2008 - 2012 ГОДЫ

ПАСПОРТ

ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНОГО КОММУНАЛЬНОГО  ХОЗЯЙСТВА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХ-НЕЙВИНСКИЙ  2008 - 2012 ГОДЫ
	Наименование программы    
	Муниципальная целевая программа комплексного развития жилищно-коммунального хозяйства городского округа Верх-Нейвинский на 2008-2012 г.г.

	Наименование, номер и     
дата принятия решения     
о разработке программы    
	Решение Думы городского округа  Верх-Нейвинский от 23.10.2007г.№  34 постановление главы  

	Заказчик программы        
	Администрация городского округа Верх-Нейвинский

	Основные разработчики     
программы                 
	Администрация городского округа, ООО «ВНЭ», ООО «СЕЗ»,    МУ «Служба единого заказчика», отделение по п.Верх-Нейвинский, ГУП СО «Облкоммунэнерго», отделение  ЗАО «Прометей» по п.Верх-Нейвинский

	Цели и задачи программы   
	- Обеспечение условий проживания,  отвечающих стандартам качества;   
- Снижение издержек производителей   жилищных и коммунальных услуг при поддержке   стандартов качества предоставляемых услуг;  
-Обеспечение экономических интересов  населения в процессе перехода отрасли на режим безубыточного функционирования и  реформирования системы оплаты жилья
и коммунальных услуг; 

- Ликвидация (минимизация) отрицательных  последствий банкротства предприятия МУП «УЖКХ» п.Верх-Нейвинский;   
- Повышение эффективности и  устойчивости работы систем жизнеобеспечения;

- увеличение объемов капитального и текущего ремонта жилья и инженерной инфраструктуры;

-Повышение уровня ответственности собственников и нанимателей за содержание своего многоквартирного дома; 

- Стабилизация и выстраивание взаимоотношений между населением, поставщиками коммунальных ресурсов и УК 

               

	Сроки реализации программы
	     2008 - 2012 годы                     

	Перечень основных         
мероприятий               
	1.  Совершенствование системы экономических и правовых отношений в ЖКХ.                            
2. Мероприятия по улучшению состояния жилищного фонда.                  
3. Мероприятия по энергосбережению   в жилищном фонде   и при производстве и предоставлении коммунальных услуг.

4. Мероприятия по совершенствованию и оптимизации производственной базы, приобретению и использованию современного коммунального оборудования.

5. Мероприятия по снижению убыточности предприятий, поставщиков коммунальных услуг возмещению «выпадающих доходов», возникающих при предоставлении коммунальных услуг населению.

6.Мероприятия по реализации условий предоставления финансовой поддержки из «Фонда содействия реформированию ЖКХ»  (185-ФЗ)                 

	Исполнители основных      
мероприятий               
	Администрация городского округа, ООО «ВНЭ», ООО «СЕЗ», МУ «Служба единого заказчика» , отделение по п.Верх-Нейвинский ГУП СО «Облкоммунэнерго», отделение  ЗАО «Прометей» по п.Верх-Нейвинский

	Источники финансирования  
	Бюджет городского округа, платежи населения, средства предприятий, субсидии бюджетов всех уровней, средства «Фонда содействия реформированию ЖКХ»  (185-ФЗ)                 «фонда содействия реформированию ЖКХ»  (185-ФЗ)                                 

	Ожидаемые конечные        
результаты программы      
	-Повышение эффективности и качества  жилищно-коммунального обслуживания, надежности работы инженерных систем;

-комфортность и безопасность условий проживания на территории городского округа, 
-социальная защита  населения при оплате жилищно-коммунальных услуг;

-рост объемов капитального ремонта жилья; 

-снижение убыточности (повышение рентабельности) функционирования предприятий ЖКХ;

-формирование договорных отношений, развитие  конкурентной среды; 

- совершенствование тарифного регулирования в сфере предоставления жилищно-коммунальных  услуг                           

	Контроль за исполнением   
программы                 
	Администрация городского округа Верх-Нейвинский


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНОГО КОММУНАЛЬНОГО  ХОЗЯЙСТВА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХ-НЕЙВИНСКИЙ  2008 - 20012 ГОДЫ

Программа разработана в соответствии с Законом РФ № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ",  Законом РФ от 21.07.2007 № 185-ФЗ  "О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", Распоряжением Правительства Свердловской области от 26.11.2007г. № 1346-РП « О плане мероприятий по реализации Федерального закона от 21 июля 2007г. № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» на 2008 г., Постановлением Правительства Свердловской области от 24.05.2007г. № 455-ПП «О планах мероприятий, направленных на выполнение Программы по реализации Концепции реформирования жилищно-коммунального Комплекса Свердловской области на 2003-2010годы в 2007г.»
Необходимость данной Программы обусловлена ситуацией, сложившейся в жилищном хозяйстве городского округа, которая требует:

- вывода сохраненных основных фондов и оборудования из конкурсного производства;

- организацию взаимодействия между администрацией городского округа и  новыми собственниками, арендаторами основных фондов  и коммунального  оборудования; 

-обеспечения устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения в процессе завершения конкурсного производства и обеспечение планового  поступательного развития  на дальнейшем этапе;
- переход от аварийно-востановительных ремонтов к планово-предупредительным работам и замене устаревшего и выработавшего свой ресурс оборудования и коммуникаций; 
- поэтапный переход на экономически обоснованные тарифы по оплате потребителями коммунальных услуг;
- повышения эффективности использования финансовых ресурсов на выполнение работ по содержанию и эксплуатации жилья и предоставления коммунальных услуг;
- проведения мероприятий по энергосбережению и ресурсосбережению;

- совершенствования производственной базы предприятий ЖКХ; 

- возмещения «выпадающих» доходов предприятия, поставщика коммунальных услуг населению до момента перехода на 100% оплату  потребителем экономически обоснованных тарифов;

- увеличения объемов капитальных ремонтов жилого; фонда
- сохранения уровня комфортности и безопасности проживания населения;

- совершенствования системы адресной социальной защиты граждан при предоставлении льгот и субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг;

- расширение объема предоставляемых коммунальных услуг в районах новой (планируемой) жилой застройки.
АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

И КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА  ВЕРХ-НЕЙВИНСКИЙ.
Жилищный фонд (по состоянию на  01.08.2007 г.)   
Общая площадь жилищного составила на 140,7 тыс. кв. м.,  в том числе:

· муниципальный - 12,7 тыс. кв.м.  (9,2 %);

· государственный – 0 (0%);

· кооперативный - 2,2 тыс. кв.м.  (1,56 %);

· частный (в составе многоквартирных домов) - 63,7 тыс. кв.м.  (45,2 %);

· частный (частный сектор) - 62,3 тыс. кв.м.   (44,27%).

Уровень благоустройства жилищного фонда составляет  70 %, в том числе:

· центральным отоплением -   83,396 тыс. кв. м.   (59,28 %;)

· холодным водоснабжением и водоотведением -  70,419 тыс. кв. м.  (50,1 %;)

· горячим водоснабжением -  83,396 тыс. кв. м.   (59,28 %;)  

· газом -       …..   тыс. кв. м.  (…%)
· вывоз мусора -78,4 тыс. кв.м. (55,72%)
· электроэнергией – 140,7 тыс. кв. м. (100%) 
Средняя обеспеченность населения жильем составляет 28,14 кв. м. общей площади.

Жилищный фонд, состоящий на балансе администрации?  на 01.08.2007 составляет 62 дома, в том числе: передан в управление ООО "Служба единого заказчика" (62 дома по итогам проведения собраний собственников жилых помещений от 30.07.07г.)    по периодам постройки подразделяется:

- по 1950 год включительно - 13   домов,
- с 1951 по 1960 год - 25 домов;

- с 1961 по 1970 год - 10 домов;

- с 1971 по 1980 год - 6 домов;

- с 1981 по 1990 год -   6 домов;

- с 1990 по 2000 год -  4  дома;

- после 2000 года -   0   домов. (два подьезда)

- Нет данных  - 11 домов
Согласно установленных нормативов требуют комплексного капитального ремонта (Приложение  № 1,1, 1.2., 1.3):

- 40 жилых домов общей площадью 12,037 тыс. м2;  
- 10  жилых домов (общей площадью …..   тыс. кв. м.) требуют срочного комплексного капитального ремонта.
- 15  жилых домов требуют выборочного капитального ремонта
Коммунальное хозяйство:
· Источник теплоснабжения муниципальная котельная ( 2 паровых и 2 водогрейных котла суммарной установленной мощностью 38,6 Гкал\час. Вид топлива природный газ, имеется водоподготовка) 

· Система теплоснабжения открытая. Протяженность тепловых сетей составляет 9,65 км, (в двухтрубном исчислении) в т.ч. 80% проложено надземно (6,3 км.), общий обьем теплосетей 1250 куб.м. нормативная подпитка 27 куб.м\час.,  фактическая   до 100 куб.м.\час, в эксплуатации задействовано 5 тепловых пунктов;
· Протяженность водопроводных сетей составляет 4,9 км. из них 1,1 км. магистрального водовода в однотрубном исполнении без резерва  (в эксплуатации с 60 годов, износ 100%), в район многоэтажных домов вода подается через    ВНС производительностью 180 куб.м.\час  (состояние удовлетворительное, износ  60%), на территории поселка имеется 28 водоразборных колонок, 24 пожарных гидранта ;

· Протяженность сетей канализации свыше  6 км. ,   в том числе 2,2 км. (две нитки) напорный канализационный коллектор, находящийся в аварийном состоянии.  Для отвода сточных вод имеется две КНС производительностью 230-430 куб.м.\час . 
· Протяженность эл. сетей  составляет: кабельные линии 0,4 кВ – 8км., 6 кВ – 12 км., воздушные линии 0,4 кВ-148 км., 6 кВ- 24 км. свыше 150  км.,  имеется 17 трансформаторных подстанций.
Объем выполняемых ремонтов по системам тепло- и водоснабжения ниже нормативных значений. Средний срок эксплуатации сетей свыше 25 лет, общий износ теплосетей свыше 80.% Требуется капитальный ремонт части трубопроводов, в том числе  текущий ремонт  (теплоизоляция) магистрали теплоснабжения и частичная замена внутриквартальных инженерных сетей, капитальный ремонт (модернизацию) котельной, КНС, ВНС, ТП, напорный канализационный коллектор требует немедленного ремонта (ПРИЛОЖЕНИЕ № 6)

Электроснабжение в п. Верх-Нейвинский имеет весь жилой фонд.  Более половины трансформаторных подстанций выработала свой нормативный срок,  70% кабелей находится в эксплуатации более 30 лет. Общий износ сетей электроснабжения -100% Оборудование требует плановой замены с учетом расширения мощности и протяженности  за счет освоения участков под ИЖС. 
Газоснабжение жилых домов осуществляется природным и сжиженным газом. Природный газ подведен к 836 домам (из них 23 многоквартирные пользуется газом 2498 чел., 813 частные (кол-во проживающих данных нет), сжиженным газом около  70 домов (до 214 чел.). Протяженность газовых сетей 14710 м. Газовая сеть требует развития, в том числе строительство магистрального газопровода высокого давления (6 атм.) в район, что позволит ликвидировать дефицит  газа (в отдельных жилых районах поселка ощущается недостаток давления газа особенно в зимнее время) и газифицировать новые и перспективные районы жилой застройки.   
ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ И СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ.
Главная цель Программы - увеличение объемов капитального и текущего ремонта жилья и инженерной инфраструктуры в целях обеспечения условий проживания, отвечающих стандартам качества и безопасности, рациональное использование финансовых ресурсов с принятием мер по усилению адресной социальной защиты населения в процессе реформирования системы оплаты жилья и коммунальных услуг, снижение накладных расходов и убыточности  (повышение рентабельности)  функционирования  предприятий ЖКХ.

Система программных мероприятий включает в себя:

1. Основные направления деятельности по совершенствованию системы экономических и правовых отношений в ЖКХ (приложение № 3):

- совершенствование структуры управления и финансово-хозяйственной деятельности жилищного и коммунального хозяйства;

- своевременное принятие нормативно-правовых актов по вопросам, отнесенным к ведению муниципального образования;

- контроль и регулирование деятельности локальных монополий;

- обеспечение условий проживания, отвечающих стандартам качества;

- совершенствование системы оплаты жилья и коммунальных услуг;

- совершенствование системы социальной защиты населения;
- организация на территории городского округа коммерческих предприятий ЖКХ  с долей участия государства (муниципалитета) не более  25%; 
- создание конкурентной основы для заключения договоров на обслуживание и ремонт объектов жилищно-коммунального назначения.
- возмещение «выпадающих» доходов предприятий возникающих при предоставлении коммунальных услуг населению по ценам ниже  экономически обоснованных тарифов;
2. План мероприятий по совершенствованию состояния муниципального жилищного фонда (приложение № 4):

- проведение выборочного капитального ремонта жилья и объектов благоустройства;

- создание маневренного жилищного фонда, необходимого для выполнения планируемых объемов работ по капитальному комплексному ремонту жилых домов;

- оптимизация и развитие производственной базы жилищных предприятий;
-разработка графиков и финансирование  проведения до 01.01.2011г. кадастрового учета земельных участков под многоквартирными домами;

-содействие созданию ТСЖ  (доведение к 2011г количества жилфонда в управлении ТСЖ до 20%);
3. План мероприятий по энергосбережению в жилищном фонде (приложение № 5):

- организация поквартирного  и подомового коммерческого учета энергоносителей;

- развитие и совершенствование системы контроля и регулирования расходов энергоносителей на жилых домах, разработка адресного  плана установки приборов учета энергоресурсов;

- организация работы по поверке и замене приборов учета;

4. План мероприятий по снижению убыточности и повышению устойчивости функционирования (снижение аварийности) предприятий коммунального комплекса (приложение № 6,  приложение  № 6.1 тепло-водоснабжение, № 6.2 энергохозяйство):

- проведение энергоаудита котельной;

- разработка мероприятий по снижению потерь при производстве и транспортировке энергоресурсов;
- разработка и реализация гидродинамической балансировки системы отопления;

-плановая замена отработавших свой ресурс оборудования и коммуникаций, применение при проведении капитальных ремонтов современных материалов и оборудования;

- разработка и утверждение производственных и инвестиционных программ развития коммунальной инфраструктуры; 

    5. Совершенствование производственной базы предприятий ЖКХ,  приобретение современного оборудования (приложение № 7)

    6. План мероприятий по развитию газификации (приложение № 8)
        - проектирование и строительство магистрального газопровода (6 атм.) от ШРП ул. К Маркса до окончания ул. Нагорная   и 8 Марта.

        - газификация новых вновь застраиваемых ИЖС  районов п.Верх-Нейвинский;

         - газификация  не обеспеченных данным видом благоустройства жилых районов (ул. Нейвинская , Луговая, Ленина, Набережная);

        - газификация жилых районов частного сектора  в связи с ликвидацией централизованного отопления как убыточного  (или в связи  со 100%  износом (ул. Ленина,  Р.Люксембург); 

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ И СРОКИ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Финансирование Программы обеспечивается за счет средств бюджета городского округа, средств предприятий, платежей населения, а так же субсидий бюджетов всех уровней и средств «Фонда содействия реформированию ЖКХ». Сводный расчет необходимых средств (в ценах 2007 года) приведен в приложении  № 9.

Реализация Программы осуществляется в течение 5 лет с 2008 по 2012 гг. с ежегодным уточнением объемов и финансирования в соответствии утвержденными годовыми планами.

ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Контроль за исполнением мероприятий Программы возлагается на администрацию городского округа Верх-Нейвинский.

Отчет о выполнении мероприятий Программы представляется Главе  и Думе городского округа Верх-Нейвинский на рассмотрение 2 раза в год. 

ОЖИДАЕМЫЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ

ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Успешная реализация программы позволит обеспечить:
         - Повышение эффективности и качества  жилищно-коммунального обслуживания, надежности работы инженерных систем;

- обеспечение условий проживания населения, отвечающих стандартам качества и безопасности.

- Создание гибкой и активной системы адресной социальной защиты населения. 
- Ликвидацию дотационности и убыточности коммунального хозяйства. Переход на 100% оплату стоимости жилищно-коммунальных услуг потребителями Обеспечение финансовой стабильности  и безубыточности функционирования коммунального хозяйства.

- Создание условий для рыночных механизмов функционирования ЖКХ и условий для снижения издержек с учетом регулирования деятельности локальных монополий.
- привлечение средств «Фонда содействия реформированию ЖКХ» на проведение капитальных ремонтов жилфонда.

[image: image1]
Приложение № 1,1

ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХ-НЕЙВИНСКИЙ, ПОДЛЕЖАЩИЙ  КОМПЛЕКСНОМУ КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ.

	№ п/п
	Адрес
	Год постройки
	площадь (тыс. кв.м.) 
	кол-во квартир
	% износа на 01.01.1998 год
	Вид ремонта

	1
	ул.Токарей, 2
	
	0,4716
	12
	47
	Система отопления, ГВС, эл.оборудование и проводка, фасад 

	2
	ул.Токарей, 3
	
	0,4537
	12
	47
	Система отопления, ГВС, эл.оборудование и проводка, фасад

	3
	ул.Токарей, 5
	
	0,4498
	12
	47
	Система отопления, ГВС, эл.оборудование и проводка, фасад

	4
	ул.Токарей, 6
	
	0,4581
	12
	55
	Система отопления, ГВС, эл.оборудование и проводка, фасад

	5
	ул.Токарей, 7
	
	0,4982
	11
	46
	Система отопления, ГВС, эл.оборудование и проводка, фасад

	6
	ул.Токарей, 8
	
	0,4570
	12
	46
	Система отопления, ГВС, эл.оборудование и проводка, фасад

	7
	ул.Токарей, 10
	
	0,0817
	1
	50
	Под приватизацию

	8
	ул.Комсомольская, 67
	
	0,1138
	2
	51
	Ремонт кровли

	9
	ул.Комсомольская, 69
	
	0,1101
	2
	50
	Ремонт кровли

	10
	ул. 8 Марта, 60
	
	0,0650
	2
	73
	Ремонт кровли

	11
	ул. 8 Марта, 62
	
	0,0331
	1
	57
	Ремонт кровли

	12
	ул. 8 Марта, 72
	
	0,3690
	14
	60
	Аварийное состояние (под снос)

	13
	ул.Береговая, 2
	
	0,0502
	1
	47
	Ремонт кровли

	14
	ул.Ленина, 36
	
	0,0537
	2
	71
	Ремонт кровли

	15
	ул.Ленина, 42
	
	0,0509
	2
	77
	Ремонт кровли

	16
	ул.Ленина, 43
	
	0,0412
	1
	55
	Ремонт кровли

	17
	ул.Ленина, 44
	
	0,0683
	2
	71
	Ремонт кровли

	18
	ул.Ленина, 49
	
	0,0843
	3
	50
	Ремонт кровли

	19
	ул.Ленина, 35
	
	0,4500
	8
	68
	Система отопления, ГВС, эл.оборудование и проводка, кровля

	20
	ул.Ленина, 50
	
	0,1413
	2
	60
	

	21
	ул.Ленина, 54
	
	0,3328
	8
	51
	Система отопления, ГВС, эл.оборудование и проводка, кровля

	22
	ул.Ленина, 58
	
	0,1714
	2
	60
	Ремонт кровли

	23
	ул.Школьная, 8
	
	0,0970
	2
	60
	Ремонт кровли

	24
	ул.Нагорная, 39
	
	0,1044
	3
	79
	Ремонт кровли

	25
	ул. К.Маркса, 31
	
	0,1000
	3
	75
	Ремонт кровли

	26
	ул. К.Маркса, 15
	
	0,0438
	1
	69
	Ремонт кровли

	27
	ул. К.Маркса, 17
	
	0,0593
	2
	61
	Ремонт кровли

	28
	ул.Р.Люксембург, 52
	
	0,0301
	1
	73
	Ремонт кровли

	29
	ул.Р.Люксембург, 54
	
	0,0311
	1
	54
	Ремонт кровли

	30
	ул.Р.Люксембург, 58
	
	0,0303
	1
	54
	Ремонт кровли

	31
	ул.Мира, 2
	
	0,1708
	6
	70
	Ремонт кровли

	32
	ул.Ленина, 15
	
	1,1614
	12
	50
	Система отопления, ГВС, ХВС эл.оборудование и проводка, фасад 

	33
	ул.Р.Молодежи, 1
	
	0,9739
	18
	45
	Смена розлива ХВС, ремонт  фасада, ремонткровли

	34
	ул.Р.Молодежи, 2
	
	0,4976
	12
	46
	Смена розлива ХВС

	35
	ул.Р.Молодежи, 3
	
	0,6003
	16
	52
	Смена розлива ХВС

	36
	ул.Р.Молодежи, 5
	
	0,6035
	16
	42
	Смена розлива ХВС

	37
	ул.Р.Молодежи, 7
	
	0,6253
	12
	36
	Смена розлива ХВС, ремонт кровли

	38
	ул.Р.Молодежи, 9
	
	0,6355
	12
	45
	Смена розлива ХВС

	39
	ул.Р.Молодежи, 11
	
	0,6327
	12
	48
	Смена розлива ХВС

	40
	ул.Р.Молодежи, 17
	
	0,6356
	16
	46
	Смена розлива ХВС

	ИТОГО
	
	12,0378
	 
	 
	


Приложение № 1.2.

Титульный список объектов жилищного фонда городского округа Верх-Нейвинский, требующий работ по комплексному капитальному ремонту 

с разбивкой по годам до 2010 года 

	№ п/п
	Адрес 
	площадь (тыс. кв.м.) 
	кол-во квартир
	% износа на 01.01.1998 год

	2008 год

	1
	ул. 8 Марта, 60
	0,0650
	2
	73

	2
	ул.Ленина, 36
	0,0537
	2
	71

	3
	ул.Ленина, 42
	0,0509
	2
	77

	4
	ул.Ленина, 44
	0,0683
	2
	71

	5
	ул.Ленина, 35
	0,4500
	8
	68

	6
	ул.Нагорная, 39
	0,1044
	3
	79

	7
	ул. К.Маркса, 31
	0,1000
	3
	75

	8
	ул. К.Маркса, 15
	0,0438
	1
	69

	9
	ул. К.Маркса, 17
	0,0593
	2
	61

	10
	ул.Р.Люксембург, 52
	0,0301
	1
	73

	11
	ул.Мира, 2
	0,1708
	6
	70

	ИТОГО
	1,1963
	 
	 

	2009 год

	1
	ул.Токарей, 2
	0,4716
	12
	47

	2
	ул.Токарей, 3
	0,4537
	12
	47

	3
	ул.Токарей, 5
	0,4498
	12
	47

	4
	ул.Токарей, 6
	0,4581
	12
	55

	5
	ул.Токарей, 7
	0,4982
	11
	46

	6
	ул.Токарей, 8
	0,4570
	12
	46

	7
	ул.Токарей, 10
	0,0817
	1
	50

	8
	ул.Комсомольская, 67
	0,1138
	2
	51

	9
	ул.Комсомольская, 69
	0,1101
	2
	50

	10
	ул. 8 Марта, 62
	0,0331
	1
	57

	11
	ул. 8 Марта, 72
	0,3690
	14
	60

	12
	ул.Береговая, 2
	0,0502
	1
	47

	13
	ул.Ленина, 43
	0,0412
	1
	55

	14
	ул.Ленина, 49
	0,0843
	3
	50

	15
	ул.Ленина, 50
	0,1413
	2
	60

	16
	ул.Ленина, 54
	0,3328
	8
	51

	17
	ул.Ленина, 58
	0,1714
	2
	60

	18
	ул.Школьная, 8
	0,0970
	2
	60

	19
	ул.Р.Люксембург, 54
	0,0311
	1
	54

	20
	ул.Р.Люксембург, 58
	0,0303
	1
	54

	21
	ул.Ленина, 15
	1,1614
	12
	50

	22
	ул.Р.Молодежи, 2
	0,4976
	12
	46

	23
	ул.Р.Молодежи, 3
	0,6003
	16
	52

	24
	ул.Р.Молодежи, 11
	0,6327
	12
	48

	25
	ул.Р.Молодежи, 17
	0,6356
	16
	46

	ИТОГО
	8,0033
	 
	 

	2010 год

	1
	ул.Р.Молодежи, 1
	0,9739
	18
	45

	2
	ул.Р.Молодежи, 5
	0,6035
	16
	42

	 
	ул.Р.Молодежи, 7
	0,6253
	12
	36

	 
	ул.Р.Молодежи, 9
	0,6355
	12
	45

	ИТОГО
	2,8382
	 
	 


Приложение  № 1.3.

Титульный список объектов жилищного фонда городского округа Верх-Нейвинский, требующий выборочного капитального ремонта 

с разбивкой по годам до 2010 года.

	№ п/п
	Адрес
	площадь подлежащая ремонту  (кв.м.) 
	Вид ремонта, материал
	Сумма тыс. руб.
	примечание

	2008г.
	

	1
	ул. 8 Марта д.5


	1318,0
	Капитальный  ремонт  кровли
	670
	

	2
	Ул.Р.Молодёжи д.7
	593,0
	Кровля
	300
	

	3
	 Ул. Р.Молодёжи д.1
	593,0
	Кровля
	300
	

	4
	
	650 п.м.
	    Гидроизоляция и утепление панельных швов
	140
	

	5
	Ул.8 Марта д.7


	30
	Ремонт стен при спусках в   подвал
	76
	

	6
	Ул.8 Марта д.5
	20
	Ремонт стен при спусках в   подвал
	52
	

	7
	Ул.Евдокимова д.31
	20
	Ремонт стен при спусках в   подвал
	56
	

	8
	Ул.Р.Молодёжи д.17
	176
	Ремонт розлива ХВС
	164
	

	9
	Ул.Р.Молодёжи д.15
	176
	Ремонт розлива ХВС
	164
	

	10
	Ул.Р.Молодёжи д.13
	176
	Ремонт розлива ХВС
	164
	

	11
	Ул.Р.Молодёжи д.11
	88
	Ремонт розлива ХВС
	82
	

	12
	Ул.Р.Молодёжи д.9
	176
	Ремонт розлива ХВС
	164
	

	13
	Ул.Р.Молодёжи д.7
	176
	Ремонт розлива ХВС
	164
	

	14
	Ул.Р.Молодёжи д.5
	176
	Ремонт розлива ХВС
	164
	

	15
	Ул.Р.Молодёжи д.3
	176
	Ремонт розлива ХВС
	164
	

	16
	Ул.Р.Молодёжи д.1
	176
	Ремонт розлива ХВС
	164
	

	
	Итого:
	
	
	2988
	

	2009

	1
	ул.Токарей, 2
	471,6мп-трубы,
	Ремонт фасада, смена труб отопления
	
	

	2
	ул.Токарей, 3
	453,7мп 
	Ремонт фасада, смена труб отопления
	
	

	3
	ул.Токарей, 5
	449,8 мп 
	Ремонт фасада, смена труб отопления
	
	

	4
	ул.Токарей, 6
	458,1 мп 
	Ремонт фасада, смена труб отопления
	
	

	5
	ул.Токарей, 7
	445,7 мп
	Ремонт фасада, смена труб отопления
	
	

	6
	ул Токарей д.8
	457,0 мп
	Ремонт фасада, смена труб отопления
	
	

	7
	ул.Токарей, 10
	81,7 мп 
	Ремонт фасада, смена труб отопления
	
	

	8
	ул.Комсомольская, 67
	
	Ремонт кровли
	
	

	9
	ул.Комсомольская, 69
	
	Ремонт кровли
	
	

	10
	ул. 8 Марта, 62
	
	Ремонт кровли
	
	

	11
	ул. 8 Марта, 72
	369,0 мп 
	Ремонт кровли, фасада труб отопления, смена электропроводки, смена оконных и дверных блоков, ремонт л/клеток    под снос ??
	
	

	12
	ул.Береговая, 2
	
	Ремонт кровли
	
	

	13
	ул.Ленина, 43
	
	Ремонт кровли
	
	

	14
	ул.Ленина, 49
	
	
	
	

	15
	ул.Ленина, 50
	
	Ремонт кровли
	
	

	16
	ул.Ленина, 54
	290,6
	Ремонт кровли 
	
	

	17
	ул.Ленина, 58
	291,0
	Ремонт кровли 
	
	

	18
	ул.Школьная, 8
	94,0
	Ремонт кровли 
	
	

	19
	Р.Люксембург, 54
	
	Ремонт кровли 
	
	

	20
	ул.Р.Люксембург, 58
	
	Ремонт кровли
	
	

	21
	ул.Ленина, 15
	
	Смена  труб отопления, розлива ХВС, ГВС, 
	
	

	22
	ул.Р.Молодежи, 2
	176,0мп
	Смена нижнего розлива ХВС,
	
	

	23
	ул.Р.Молодежи, 3
	599,2
	Ремонт  фасада
	
	

	24
	ул.Р.Молодежи, 11
	599,2
	Ремонт  фасада
	
	

	25
	Р.Молодёжи д.17
	599,2
	Ремонт  фасада
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	 
	


Приложение № 1.4
ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК СТРОИТЕЛЬСТВА И  КАПИТАЛЬНОГО (текущего)  РЕМОНТА ОБЪЕКТОВ

БЛАГОУСТРОЙСТВА В 2008 - 2012 ГОДАХ
	№
	Объект благоустройства, 
	Дислокация
	Вид ремонта
	Сумма 

тыс. руб.
	Источник финансирования
	Ответственный исполнитель

	2008
	

	1
	Спортивная площадка (хоккейный корт)
	Во дворе жилого дома ул. Евдокимова
	Новое строительство
	400
	Внебюджетный
	Глава округа

	2
	Ремонт асфальтового покрытия тротуаров и внутриквартальных проездов
	Внутриквартальные проезды ул. Евдокимова, Калинина
	Латочный ремонт
	100
	Средства 
ООО «СЕЗ»
	Директор  ООО «СЕЗ»

	3
	Восстановление освещения придомовой территории
	Придомовая территория многоквартирных домов
	Текущий ремонт
	20
	Средства 

ООО «СЕЗ»
	Директор  ООО «СЕЗ»

	4
	Восстановление освещения территории дорог общего пользования
	Дороги общего пользования
	Текущий ремонт
	50
	ООО «Шалинские теплосети» 
	Начальник отделения «Облкоммунэнерго»

	5
	Озеленение придомовых территорий
	Площадки придомовых территорий
	-
	10
	Внебюджетные
	Специалист по благоустройству администрации

	6
	Организация пляжа и детской купалки
	Ул. Таватуйская
	Новое строительство
	150
	Местный бюджет
	Директор МУ «СЕЗ»

	7
	Капитальный ремонт участка асфальтового полотна дороги и тротуара ул.Ленина 
	Ул.Ленина на участке школа- перекресток ул. Школьная
	Капитальный ремонт
	2000
	Местный бюджет
	Директор МУ «СЕЗ»

	8
	Обустройство плотиков на большом Верх-Нейвинском пруде
	Ул. Р.Молодежи, ул. Набережная
	строительство
	20
	Местный бюджет
	Директор МУ «СЕЗ»

	9
	Межевание постановка на кадастровый учет лесопарковой рекреационной зоны 
	Район лыжного стадиона, и  в пределах лыжных трасс
	Оформление документаци
	50
	Местный бюджет
	Директор МУ «СЕЗ»

	
	итого
	
	
	2800
	
	

	
	В том числе:

местный бюджет

средства предприятий ЖКХ

внебюджетные источники 
	
	
	2220

150

400
	
	

	2009
	

	1
	Ремонт асфальтового покрытия тротуаров и внутриквартальных проездов
	Внутриквартальные проезды ул. Евдокимова, Калинина
	Латочный ремонт
	100
	Средства 

ООО «СЕЗ»
	Директор  ООО «СЕЗ»

	2
	Доработка и согласование в ГИБДД схемы дислокации дорожных знаков 
	-
	
	-
	
	Специалист по благоустройству 

	3
	Восстановление (плановая замена) дорожных знаков дорого общего пользования
	Согласно дислокации
	ремонт
	15
	Местный бюджет
	
Специалист по благоустройству 

	4
	Капитальный ремонт участка асфальтового полотна дороги ул.Комсомольская
	Ул. Комсомольская
	Капитальный ремонт
	2500
	Местный бюджет
	Директор МУ «СЕЗ»

	5
	Ремонт моста р.Нейва
	Ул.Береговая
	Капитальный ремонт
	30
	
	Директор МУ «СЕЗ»

	6
	Обустройство плотиков на малом Верх-Нейвинском пруде
	Ул.Ленина, ул. Луговая, Восточная
	
	30
	Местный бюджет
	Директор МУ «СЕЗ»

	7
	Ремонт грунтового покрытия дороги ул. Нейвинская, Луговая
	Ул. Нейвинская, Луговая
	Ямочный ремонт 
	50
	Местный бюджет
	Директор МУ «СЕЗ»

	8
	Ремонт грунтового покрытия дороги ул. Д.Бедного
	Ул. Д..Бедного
	Ямочный ремонт 
	30
	Местный бюджет
	Директор МУ «СЕЗ»

	9
	Капитальный ремонт участка дороги ул.Евдокимова
	Латочный ремонт на участке  ул. Калинина- ул.Мира
	Латочный ремонт
	500
	Местный бюджет
	Директор МУ «СЕЗ»

	10
	Восстановление освещения территории дорог общего пользования
	Дороги общего пользования
	Текущий ремонт
	50
	ООО «Шалинские теплосети» 
	Начальник «Облкоммунэнерго»

	11
	Строительство внутриквартальных автомобильных дорог 
	Ул. Ленина, ул.К.Маркса, ул. Баскова
	Новое строительство
	1000
	Внебюджетный

(победитель аукциона)
	Глава городского округа

	12
	Ремонт пожарных пирсов
	Большой и малый Верх-Нейвинский пруд
	Ремонт 
	80
	Местный бюджет
	
Специалист по благоустройству 

	
	итого
	
	
	4385
	
	

	
	В том числе:

местный бюджет

средства предприятий ЖКХ

внебюджетные источники
	
	
	3235

150

1000


	
	

	2010
	

	1
	Капитальный ремонт участка асфальтового полотна дороги ул.Ленина 
	Ул. Ленина на участке школа- переулок К.Маркса
	Латочный ремонт
	500
	Местный бюджет
	Директор МУ «СЕЗ»

	2
	Строительство автомобильной дороги ул.Еловая, ул. Алексеевская 
	Ул. Еловая, ул. Алексеевская
	Новое строительство
	4500
	Местный бюджет
	Директор МУ «СЕЗ»

	3
	Строительство автомобильной дороги ул.Березовая
	Ул. Березовая
	Новое строительство
	3000
	Местный бюджет
	Директор МУ «СЕЗ»

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
2011

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	                                                                                                       2012

	
	
	
	
	
	
	


Приложение № 3

I. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И

ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В ЖКХ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХ-НЕЙВИНСКИЙ

	№ 
	Наименование мероприятий  
	Сроки    
выполнения 
	Исполнитель 
	эффективность   мероприятия      
	Контроль за исполнением
	выполнение

	1
	Проведение разъяснительных собраний для граждан по разделам ЖК  РФ
	В течение 2007г.
	Зам.главы администрации по ЖКХ
	Выполнение требований ЖК
	
	+

	2
	Организация и Участие в проведении  общих собраний собственников жилых домов
	Июль 2007г.
	Зам.главы администрации по ЖКХ
	Выбор способа управления жилым домом
	
	+

	3
	Приведение договорных отношений  ООО «СЕЗ» с собственниками жилых помещений и поставщиками коммунальных услуг  в соответствие с действующим законодательством
	Ноябрь –декабрь 2007г.
	Директор ООО «СЕЗ»,  директор ООО «ВНЭ», начальник отделения ГУП СО «Облкоммунэнерго»
	Выстраивание договорных отношений между потребителями и поставщиками жилищных и коммунальных услуг
	Адм-ция
	

	4
	Оптимизация структуры управления ООО «ВНЭ»
	Декабрь 2007г
	Директор МУ «СЕЗ»
	Смена учредителя ООО «ВНЭ» на МУ «Служба единого заказчика» осуществление контроля по финансовой и производственной деятельности предприятия, возможность возмещения «выпадающих доходов» по деятельности предприятия.
	Адм-ция
	+

	5 
	Организация взаимодействия предприятий   жилищно-коммунального  комплекса                    
	Постоянно    
	Зам.главы администрации по ЖКХ, руководители предприятий
	Повышение эффективности деятельности предприятий, …..
	Адм-ция
	

	6
	Разработка нормативно-правовых          
документов по регулированию деятельности предприятий                  
жилищно-коммунального хозяйства                    
	Постоянно    
	Администрация 
	Установление путей регулирования  деятельности предприятий жилищно-коммунального  хозяйства с целью  оптимизации затрат на оказываемые жилищно-коммунальные услуги 
	Дума городского округа 
	

	7
	Оценка выпадающих доходов    
от населения по оплате  за ЖКУ и принятие мер по ликвидации кредиторской задолженности по оплате за ЖКУ         
	еженедельно
	ООО «СЕЗ»
	Сокращение задолженности по оплате жилья и коммунальных услуг,    

	Адм-ция
	

	8
	Разработка и  совершенствование нормативной базы и стандартов качества  (нормативов потребления) ЖКУ                          
	Ежегодно     
	Администрация совместно с предприятиями ЖКУ
	Создание условий  для внедрения и   использования  экономически  обоснованных тарифов, использование при оценке объема и качества работ нормативных показателей
	Дума городского округа 
	

	9 
	Расчет тарифов на выполнение 
работ по содержанию и обслуживанию 1 кв. м общей площади жилья                
	Ежегодно   в срок до   
	ООО «СЕЗ»
	Эффективное  использование финансовых ресурсов. Оптимизация объемов работ по содержанию и  эксплуатации жилья     
	Муниципальная комиссия по экспертизе тарифов 
	

	10 
	Разработка адресных планов капитального и текущего ремонта жилого фонда         
	Ежегодно  в срок до    
	ООО «СЕЗ»
	Создание адресных планов капитального и  текущего ремонта. эффективное использование финансовых ресурсов    
	Адм-ция
	

	11
	Содействие в создании товариществ собственников жилья 
	2008 - 2012 годы         
	администрация
	Защита прав собственников жилья, влияние на стоимость и качество предоставляемых услуг, выполнение требований  185-ФЗ
	Адм-ция
	

	12
	Совершенствование расчетов за жилищно-коммунальные   услуги для населения.  Создание  единого РКЦ  на баз МУ «СЕЗ»      
	До 01.02.08г.    
	ООО «СЕЗ»

ООО «ВНЭ»
	Повышение уровня  платежей населения     
от затрат на содержание жилья и предоставление  коммунальных услуг при относительном снижении самих затрат . снижение кредиторской задолженности населения за ЖКУ          
	Адм-ция
	

	13 
	Проведение конкурсов на обслуживание и капитальный ремонт жилищного фонда       
	Ежегодно     
	ООО «СЕЗ»

МУ «СЕЗ»
	Повышение качества предоставляемых услуг снижение стоимости, затрат по услугам подрядчиков            
	Адм-ция
	

	10
	Разработка и  совершенствование нормативов потребления коммунальных     
услуг                        
	Ежегодно     
	ООО «ВНЭ»

Муниципальная комиссия по тарифам
	Повышение уровня обоснованности ставок  
платы для населения.  Сокращение удельных расходов               
	Муниципальная комиссия по экспертизе тарифов
	

	11
	Проведение  информационно-разъяснительной работы среди населения через печатные средства массовой  информации. Информационная  поддержка вопросов  разграничения и области действия предприятий по обслуживанию жилого фонда 
	постоянно
	Администрация ,

ООО «СЕЗ»
	Повышение информированности граждан в сфере ЖКХ    
	Адм-ция
	

	12
	Совершенствование системы предоставления субсидий гражданам по оплате ЖКУ


	постоянно
	Администрация
	Повышение уровня  платежей населения     
от затрат на содержание жилья и предоставление  коммунальных услуг при относительном снижении самих затрат . снижение кредиторской задолженности населения за ЖКУ          
	Адм-ция
	

	13
	Разработка и уточнение планов капитального и текущего ремонта коммуникаций и коммунального оборудования
	ежегодно
	ООО «ВНЭ», отделение  ГУП СО «Облкоммунэнерго»
	Эффективное использование финансовых ресурсов, своевременное выполнение планово-предупредительных работ , снижение аварийности при эксплуатации сетей и оборудования
	Адм-ция
	

	14
	Разработка  и принятие локальных актов местно самоуправления по возмещению «выпадающих доходов» от предоставления коммунальных услуг населению. 
	2008
	Дума городского округа Верх-Нейвинский 
	Снижение убыточности  деятельности предприятий коммунального комплекса до момента перехода на 100% оплату всеми потребителями экономически обоснованных тарифов.
	
	

	15
	Составление и реализация графика проведения  кадастрового учета земельных участков под многоквартирными домами
	До 01.01.2011
	Администрация
	 Получение дополнительных доходов в местный бюджет в виде земельного налога, выполнение требования 185-ФЗ
	Адм-ция
	

	16
	Разработка и реализация адресных программ по переселению граждан из аварийного жилого фонда.
	
	
	Ликвидация аварийного жилого фонда, повышение уровня благоустройства жилфонда и качества жизни граждан,  выполнение требования 185-ФЗ
	
	

	17
	Проведение мероприятий по формированию маневрового жилфонда и жилых помещений по предоставлению гражданам по договорам соц.найма.
	2008-2012
	администрация
	Выполнение требований ЖК
	администрация
	

	18
	При формировании бюджета на очередной финансовый год включать перечень программных  мероприятий для утверждения Думой городского округа 
	ежегодно
	Администрация 
	Своевременное финансирование предусмотренных программных мероприятий
	Адм-ция
	


Приложение № 4 

 ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СОСТОЯНИЯ

 ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХ-НЕЙВИНСКЙЙ

	
	Наименование 
мероприятий
	Сроки   
выполнения
	Исполнитель


	Необходимый объем финансирования,  
тыс.  руб.
	Источник 
финансирования
	Примечание:   
эффективность  
мероприятия

	
	
	
	
	2008
год 
	2009
год 
	2010
год 
	2011
год 
	2012
	
	

	1 
	2       
	3     
	4     
	7  
	8  
	9  
	10 
	11 
	12   
	13       

	1
	Проведение информационно-разьяснительных собраний с собственниками жилых помещений по реализации положений 185-ФЗ
	2008
	ООО «СЕЗ»
	2
	
	
	
	
	-
	Реализация требований 185-ФЗ, возможность получения средств областного бюджета на капитальный ремонт жилого фонда.



	2
	Организация собраний собственников жилых помещений многоквартирных домов по определению перечня работ по кап.ремонту, утверждению сметной стоимости и принятию решения по 5% софинансированию работ  
	2008
	Инициативные группы жильцов, ООО «СЕЗ», администрация
	30
	
	
	
	
	ООО «СЕЗ»
	Реализация требований 185-ФЗ, возможность получения средств областного бюджета на капитальный ремонт жилого фонда.



	3
	Формирование и утверждение адресных титульных списков по капитальному комплексному и выборочному ремонту жилых домов по итогам проведения собраний собственников жилых помещений
	2008
	ООО «СЕЗ»
	
	
	
	
	
	-
	Реализация требований 185-ФЗ, возможность получения средств областного бюджета на капитальный ремонт жилого фонда.



	1  
	Комплексный капитальный    
ремонт жилых домов   (согласно титульного списка приложение №1.1)       
	2009 -    
2012 
	ООО «СЕЗ»
	-
	*
	*
	*
	*
	 
средства населения 5%
	Продление срока полезного       
использования   жилых домов     

	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	Субсидии областного бюджета*
	

	2  
	Выборочный  капитальный    
ремонт жилых домов    

(согласно титульного списка приложение № 1.3)             
	2008 -    
2012 
	ООО «СЕЗ»
	2988
	2800*
	2500*
	2000*
	2000*
	Бюджет  округа,  
средства населения Субсидии областного бюджета
	Поддержание и   восстановление  
потребительских свойств и       
качественных характеристик   
жилых домов     

	3  
	Выборочный капитальный    
ремонт и строительство  объектов благоустройства

(согласно титульного списка приложение 1.4)       
	2008 -    
2012 
	ООО «СЕЗ»

МУ «СЕЗ»
	2800
	4385
	5000
	5000
	5000
	Бюджет  округа,  
средства населения Субсидии областного бюджета, внебюджетные источники
	Продление сроков использования   
объектов  благоустройства,
повышение  качественных    
характеристик, развитие общественной инфраструктуры   

	4
	Создание маневрового жилого фонда 
	2008 -    
2012 
	Администрация

ООО «СЕЗ»
	-
	50
	50
	100
	100
	Бюджет округа 
	Создание условий для временного проживания жителей жилых домов, поставленных  на капитальный  ремонт  или пострадавших при ЧС        

	5
	Приобретение жилых помещений для  предоставления  их малоимущим по договорам социального найма
	2008 -    
2012 
	Администрация
	465
	600*
	800*
	900*
	1000*
	Бюджет округа

Субсидии областного бюджета
	Предоставление жилых помещений по договорам соц.найма малоимущим и очередникам

	
	итого
	
	
	6285
	8035
	8350
	8000
	8100
	
	


*примечание объемы финансирования уточняются ежегодно.
(приложение № 5)
План мероприятий по энергосбережению в жилищном фонде.
	N 
п/п
	Содержание
	Ответственный
исполнитель

Срок исполнения
	Объем финансирования тыс. руб.
	Источник 
финансирования
	Примечание ожидаемый эффект

	
	
	
	всего
	2008 
	2009
	2010 
	2011 
	2012
	
	

	1  
	Организация подомового коммерческого учета потребления холодной и горячей воды по существующим расходомерам ( и установкой новых по плану мероприятий). В т.ч.внедрение системы оперативного сбора информации, контроля и управления  потреблением энергоносителей в жилых домах 
	ООО «СЕЗ»

2008-2009
	  300
	300
	150
	
	
	
	Средства предприятия ООО «СЕЗ»
	Позволит платить 
за фактическое потребление холодной и горячей воды и  сокращать фактическое  потребление  энергоносителей   Возможность контроля         
появления и  устранения утечек на инженерных  сетях            

	2  
	Создание обменного фонда
расходомеров   
	ООО «СЕЗ»

2011
	100
	
	
	50
	50
	
	Средства предприятия

ООО «СЕЗ»
	Возможность нормальной эксплуатации  приборов учета расхода энергоносителей  

	3  
	Организация подомового коммерческого учета потребления эл. энергии
	ООО «СЕЗ»

2008-2009
	300
	150
	150
	
	
	
	Средства предприятия

ООО «СЕЗ» 
	Расчет с энергоснабжающей
организацией за фактическое потребление электроэнергии Возможность контроля         
выполнения работ по               
энергосбережению Снижение уровня потерь эл.энергии

	4  
	Контроль за качеством эксплуатации внутренних инженерных систем, в т.ч. плановое  обследование вводов, выпусков и внутренних     
сетей инженерных  систем  ограждающих конструкций домов.
	ООО «СЕЗ»

Постоянно
	  
	
	
	
	
	
	Средства предприятия

ООО «СЕЗ»
	Сокращение потребления энергоносителей жилым фондом в том числе за счет устранения утечек через смесители, смывные бачки выключение освещения        
общественных мест в дневное  время, установка пружин на входных дверях подъездов        

	5  
	Установка дросселирующих шайб на рамках ввода систем отопления жилых домов.
	ООО «ВНЭ»

2008
	250
	200
	50
	
	
	
	Средства предприятия ООО «ВНЭ»
	Осуществление гидродинамической балансировки всей системы отопления, минимизация «перетопов»

	6  
	Своевременный ремонт ограждающих конструкций, тепловых швов, ремонт остекления подъездов и входных дверей
	ООО «СЕЗ»

Постоянно
	
	150
	200
	200
	200
	200
	Средства предприятия

ООО «СЕЗ»
	Сокращение потребления энергоносителей жилым фондом выдерживание температурного режима внутри жилых помещений.

	7
	Установка приборов учета тепловой энергии
	ООО «СЕЗ»
	
	
	
	250
	300
	400
	ООО «СЕЗ»
	Расчет с энергоснабжающей организацией за фактически потребленные энергоресурсы

	
	Всего по программе тыс. руб.,
 в т.ч.   
ОО «ВНЭ»

ООО «СЕЗ»
	 3000
250
2750
	800
200
600
	550
50
500
	500
500
	550
550
	600
600
	
	


 (приложение № 6)
План мероприятий по ликвидации потерь энергоресурсов и снижению убыточности 
предприятий коммунального комплекса

	№
	Мероприятия
	Срок исполнения
	Ответ.

исполнитель
	Сумма всего

тыс. руб
	В том числе по годам тыс. руб.
	Источник финансирования
	Ожидаемы эффект

	
	
	
	
	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	
	

	1
	Установка подомовых приборов учета  (Эл. ХВС, ГВС, тепловой энергии)
	2008
	ООО «СЕЗ»
	1550
	300
	300
	250
	300
	400
	Средства ООО «СЕЗ»
	Снижение объемов потребления оплата по фактически потребленным объемам ресурсов

	2
	Установка поквартирных приборов учета  ХВС, ГВС
	2012
	ООО «СЕЗ»
	250*
	50
	50
	50
	50
	50
	Средства населения
	Снижение объемов потребления оплата по фактически потребленным объемам ресурсов

	3
	Установка прибора учета стоков на напорном канализационном коллекторе
	2009
	ООО «ВНЭ»
	250
	250
	
	
	
	
	Средства  ООО «ВНЭ»
	Снижение объема предъявляемы платежей  МУП «Водоканал» до фактически передаваемых объемов

	4
	Ремонт (замена) водоразборных колонок и пожарных гидрантов в частном секторе
	2010
	ООО «ВНЭ»
	250
	50
	50
	50
	50
	50
	Средства местного бюджета
	Снижение обьема утечек

	5
	Контроль за подключением к коммуникациям
	постоянно
	ООО «ВНЭ»
ГУП СО «ОблКЭ»
	
	
	
	
	
	
	Средства предприятий
	Снижение объема хищений 

	6
	Организация контроля за качеством стоков 
	постоянно
	ООО «ВНЭ»
	
	
	
	
	
	
	Средства  ООО «ВНЭ»
	Снижение обьема штрафных платежей 

	7
	Замена прибора учета потребления газа на муниципальной котельной
	2 кв. 2007 г
	ООО «ВНЭ»
	100
	100
	
	
	
	
	Местный бюджет
	Оплата за фактически потребленный объем газа в летнее время 

	8
	Проведение энергоаудита работы муниципальной котельной
	4 кв. 2007 г.
	ООО «ВНЭ»
	250
	250
	
	
	
	
	Местный бюджет в виде субсидий
	Разработка отдельного плана мероприятий по энергосбережению (модернизации) на котельной.

	9
	Проведение расчетов по гидродинамической балансировке системы отопления п.Верх-Нейвинский
	1 кв. 2008 г. 
	ООО «ВНЭ»
	250
	250
	
	
	
	
	Местный бюджет в виде субсидий
	Снижение обьемов потребления газа ,электроэнергии, исключение перетопов,

	10
	Установка дросселирующих шайб на потребителях тепловой энергии
	2-3 кв. 2008г.
	ООО «ВНЭ»
	200
	200
	
	
	
	
	Средства ООО «ВНЭ»
	Снижение обьемов потребления газа ,электроэнергии, исключение перетопов,

	11
	Замена  (капитальный ремонт) аварийных участков магистрального хоз.питевого водовода п.Верх-Нейвинский 

L=300 м. труба п\э
	7 , 1 кв. 2008г.
	ООО «ВНЭ»
	350
	
	350
	
	
	
	Местный бюджет
	Снижение аварийности, обеспечение населения качественной питьевой водой, ликвидация утечек  

	12
	Установка (замена) задвижек на магистральном хоз.питьевом водоводе по п.верх-Нейвинский
	
	ООО «ВНЭ»
	150
	
	100
	50
	
	
	Средства ООО «ВНЭ»
	Возможность оперативного выключения из работы аварийного участка водовода для ремонта  без отключения большого кол-ва потребителей .

	13
	Замена аварийных участков теплотрасс, замена запорной арматуры восстановление теплоизоляции
	2008-2012
	ООО «ВНЭ»
	2150
	150
	350
	500
	500
	650
	Средства ООО «ВНЭ»
	Снижение потерь тепловой энергии

	14
	Проведение работ  по итогам энергоаудита котельной (по отдельному плану)
	2008-2010
	ООО «ВНЭ»
	Сумма неизвестна
	
	
	
	
	
	
	Снижение обьемов потребления гаха, электроэнергии , повышение надежности работы оборудования, снижение аварийности

	
	Итого:
В том числе 
ООО «ВНЭ»

ООО «СЕЗ»

ГУП СО «ОблКЭ»

Местный бюджет

Средства населения
	
	
	5500*
2750

1550

950

250
	1350
600

300

400

50
	1200
450

300

400

50
	900
550

250

50

50
	900
500

300

50

50
	1150
650

400

50

50
	
	


*Примечание общая сумма уточняется ежегодно 
Приложение № 6.1.

                                                                               План мероприятий по водоснабжению                                                 тыс.рублей
	Наименование работ
	ед. изм
	кол-во
	мощность
	сроки выполнения работ
	готовность проектно-сметной документации
	потребность в финансовых средствах на разработку сметной документации тыс. руб.
	требуемые капитальные вложения на реализацию работ по состоянию на 01.01.2008г. Тыс. руб.
	в том числе погодам в ценах соответсвующих лет
	реализация работ в 2010 г. по источникам финансирования
	результат выполнения мероприятий

	
	
	
	
	
	
	
	
	2008
	2009
	2010
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Строительство
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	 
	 

	1) магистральный хозяйственно-питьевой водовод
	км.
	1,23
	1840 куб.м\сут.
	2008-2009
	сдана на гос. экспертизу 10.04.07г.
	0
	4141,0
	0
	0
	4141,0
	областной бюджет
	3201,0
	снижение аварийности, повышения качества питьевой воды, наличие резервной линии водоснабжения населенного пункта п.Верх-Нейвинский 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	местный бюджет
	940,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	капитальный ремонт
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	 
	 

	1) участок хоз.питьевого водовода п.верх-Нейвинский
	км.
	0,5
	 
	2009-2010
	 
	Нет данных 
	 
	
	
	
	 
	 
	 

	2) капитальный ремонт аккомуляторных баков хоз.питьевоговодовода
	 
	 
	 
	 
	 
	Нет данных 
	 
	
	
	
	 
	 
	 

	Итого


	
	
	
	
	
	
	
	0
	0
	4141,0
	
	
	


Приложение № 6.1.

План мероприятий по водоотведению
	Наименование работ
	ед. изм.
	кол-во
	мощность
	сроки выполнения работ
	готовность проектно-сметной документации
	потребность в финансовых средствах на разработку сметной документации тыс. руб.
	требуемые капитальные вложения на реализацию работ по состоянию на 01.01.2008г. Тыс. руб.
	в том числе по годам в ценах соответсвующих лет
	реализация работ в 2008г. по источникам финансирования
	результат выполнения мероприятий

	
	
	
	
	
	
	
	
	2008
	2009
	2010
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	капитальный ремонт
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1) напорный канализационный коллектор
	км.
	2 нитки по 2,3
	2500 куб.м.\сут
	2010
	имеется
	0
	11735
	500
	4500
	7000
	областной бюджет
	 
	замена аварийных участков напорного канализационного коллектора

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	местный бюджет
	500 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	 11500
	

	2) канализационно насосная станция
	шт.
	1
	2500 куб.м\. сут
	2010
	отсутсвует
	15
	1500
	 
	 
	1500
	областной бюджет
	 
	капитальный ремонт аварийной КНС

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	местный бюджет
	1000
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	средства ООО "ВНЭ"
	500
	

	3) механическая очистка прямоточных коллекторов
	км.
	1
	
	2008-2012
	Хоз.способ
	-
	100
	20
	20
	30
	 средства ООО "ВНЭ"
	 
	Предупреждение засоров, восстановление пропускной способности коллекторов 

	итого 

в том числе:

бюджет

ООО «ВНЭ»

Внебюджетные 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 520

	 4520
	 8530
	
	
	



Приложение № 6.2.

План мероприятий по энергохозяйству
	№
	Мероприятия
	Срок исполнения
	Ответ.

исполнитель
	Сумма всего

тыс. руб
	В том числе по годам тыс. руб.
	Источник финансирования
	Ожидаемы эффект

	
	
	
	
	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	
	

	1
	Устройство КТПН 250\6,0\0,4  ул.Баскова для энергоснабжения районов новой застройки (ул. Березовая, ул. Ленина,. К.Маркса, д.Бедного
	2008-2009
	
	300
	300
	
	
	
	
	внебюджетный
	Возможность электрификации двух районов новой жилой застройки

	2
	Строительство ВЛ-0,4 кВ в район новой застройки ул.Ленина (800м.)
	2009
	
	1000
	
	1000
	
	
	
	внебюджетный
	Электрификация района новой жилой застроки

	3
	Строительство ВЛ-0,4 кВ в район новой застройки ул.Березовая (800м.)
	2009
	
	1000
	
	1000
	
	
	
	Местный бюджет
	Возможность электрификации 50 вновь застраиваемых земельных участков 

	4
	Замена ТМ-100 на ТМ -250 ул. Нейвинская, Луговая
	2008
	
	300
	300
	
	
	
	
	внебюджетный
	Электрификация застраиваемых земельных участков, стабилизация напряжения в данном жилом районе

	5
	Строительство ЛЭП-0,4 кВ по ул. Нейвинская (200м.)
	2008
	
	200
	200
	
	
	
	
	внебюджетный
	Электрификация застраиваемых земельных участков,

	6
	Приобретение и монтаж резервного трансформатора ТМ-180 ул. Р.Молодежи
	2009
	
	200
	
	200
	
	
	
	ООО «Шалинские теплосети»
	Наличие резервных мощностей повышение надежности работы системы

	7
	Замена опор уличного освещения (до 60%)
	2008-2012
	
	1000
	200
	200
	200
	200
	200
	ООО «Шалинские теплосети»
	Предупреждение возникновения аварийных ситуаций и стабильная подача мощности в жилой фонд частного сектора

	
	Итого

В том числе:

Внебюджетный

Местный бюджет

ООО «Шалинские теплосети»

ГУП СО «Облкоммунэнерго»


	
	
	4000

1800

1000

1200

?
	1000

800

-

200

?
	2400

1000

1000

400

?
	200

200

?
	200

200

?
	200

200

?
	
	


приложение № 7
Совершенствование производственной базы предприятий ЖКХ,  приобретение современного коммунального оборудования.

	№
	Оборудование
	Срок приобретения
	Арендатор (собственник) приобретаемого оборудования
	Стоимость тыс. руб.
	Источник финансирования
	примечание

	1
	Машина вакуумная КО-520
	2007
	ООО «ВНЭ»
	750
	Местный бюджет
	+

	2
	Автомобиль аварийной бригады  

УАЗ (фермер)
	2007
	ООО «ВНЭ»
	296
	Местный бюджет
	+

	3
	Машина каналопромывочная
	2008
	ООО «ВНЭ»
	126
	Местный бюджет
	+

	4
	Экскаватор (на базе   МТЗ)
	2008
	ООО «ВНЭ»
	1350
	Местный бюджет
	

	5
	Агрегат сварочный
	2007
	ООО «ВНЭ»
	15
	Средства предприятия
	+

	6
	Мотопомпа 
	2007
	ООО «ВНЭ»
	15
	Средства предприятия
	+

	7
	Компрессор
	2009
	ООО «ВНЭ»
	250
	Средства предприятия
	

	8
	Установка для очистки внутренних поверхностей труб  («Крот» или эквивалент)
	2008
	ООО «ВНЭ»
	150
	Средства предприятия
	

	9
	Автомобиль с бортовым кузовом и краном-манипулятором
	2009
	ООО «ВНЭ»
	1150
	Средства предприятия
	

	10
	Автомобиль легковой
	2008
	ООО «ВНЭ»
	30
	Средства предприятия
	

	11
	Аппараты портативные сварочные
	2007
	ООО «СЕЗ»
	20
	Средства предприятия
	+

	12
	Автомобиль аварийной бригады

(ИЖ пикап)
	2008
	ООО «СЕЗ»
	40
	Средства предприятия
	

	12
	
	
	
	
	
	

	
	Итого:

в том числе:

бюджет

ООО «ВНЭ»

ООО «СЕЗ»
	
	
	4192
2522 (1350)
1610

60
	
	


Приложение № 8

План мероприятий по развитию газификации

	№
	Мероприятия
	Срок исполнения
	Ответ.

исполнитель
	Сумма всего

тыс. руб
	В том числе по годам тыс. руб.
	Источник финансирования
	Ожидаемы эффект

	
	
	
	
	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	
	

	1
	Разработка проекта газификации ул. Луговая, Нейвинская оформление тех.условия на подключение
	2007
	администрация
	30*
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	Газификация 30 домов ул. Нейвинская , Луговая

	2
	Проведение работ по строительству газопровода НД на ул. Луговая, Нейвинская
	2008-2009
	Верх-Нейвинское отделение ЗАО «Прометей»
	600
	300
	300
	
	
	
	Средства населения
	Газификация 30 домов ул. Нейвинская , Луговая

	3
	Разработка проекта магистрального газопровода СД ул. К.Маркса - ул. Нагорная
	2008
	администрация
	300
	300
	
	
	
	
	Местный бюджет
	Газификация районов новой жилой застройки

	4
	Разработка проектов газификации ул. Ленина, ул. Р.Люксембург ул. К.Маркса
	2008-2010
	администрация
	450
	50
	200
	200
	
	
	Местный бюджет
	Возможность ликвидации убыточных сетей теплоцентрали

	5
	Закольцовка существующего  газопровода НД ул. К.Маркса- ул.Баскова
	2008
	Верх-Нейвинское отделение ЗАО «Прометей»
	200
	200
	
	
	
	
	ООО «Прометей»
	Стабилизация давления газа в системе, возможность подключения новых потребителей

	6
	Строительство магистрального газопровода СД ул. К.Маркса - ул. Нагорная
	2009-2010
	По конкурсу
	3000
	
	1500
	1500
	
	
	Местный бюджет
	Обеспечение возможности газификации районов новой жилой застройки (ул. Березовая,  Еловая, Алексеевская, Нагорная)

	7
	Строительство внутриквартальных газовых сетей участка под комплексное освоение в целях ИЖС между ул. Ленина Д.Бедного.
	2009-2010
	По конкурсу
	1000
	
	500
	500
	
	
	Внебюджетные 
	Газификация районов новой жилой застройки (ул.Ленина, Д.Бедного , К.Маркса)

	8
	Газификация  ул. Березовая
	2001-2012
	По конкурсу
	1000
	
	
	
	500
	500
	Средства собственников земельных участков
	Газификация районов новой жилой застройки (ул.Березовая)

	9
	Газификация ж\д ул Ленина. Ул. Р.Люксембург  К.Маркса 
	2011-2012
	
	900
	
	
	
	400
	500
	Средства собственников, при долевом участии «Регион газ инвест»
	Ликвидация убыточных теплосетей при сохранении качества благоустройства жилого фонда

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого:

Из них

· Местный бюджет

· ЗАО «Прометей»

· Средства населения

· Внебюджетные источники
	
	
	7450

3750

200

2500

1000
	850

350

200

300
	2500

1700

?

300

500
	2200

1700

?

500
	900

?

900
	1000

?

1000
	
	


Приложение № 9
Сводный расчет необходимых финансовых средств для реализации программы реформирования и модернизации жилищно-коммунального комплекса городского круга Верх-Нейвинский
	Объем финансирования 

тыс. руб.
	
	
	
	
	

	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	Всего:

В том числе
	
	
	
	
	

	ООО «ВНЭ»
	
	
	
	
	

	ООО «СЕЗ»
	
	
	
	
	

	ГУП СО «Облкоммунэнерго»
	
	
	
	
	

	ООО «Шалинские теплосети»
	
	
	
	
	

	ЗАО Прометей
	
	
	
	
	

	Средства населения
	
	
	
	
	

	Местный бюджет
	
	
	
	
	

	Областной бюджет
	
	
	
	
	

	Средства «Фонда реформирования ЖКХ»
	
	
	
	
	



* без учета средств Фонда
Договора подряда





Договора найма жилых помещений





Договора поставки энергоресурсов





Жилищные услуги





Коммунальные услуги





Договор управления муниципальным жилым фондом





Платежи за КУ





Платежи за ЖКУ





Договор аренды





Договора аренды





Договора управления





администрация





подрядчики





РКЦ в составе МУ «СЕЗ»





Частный жилой фонд





ООО «ВНЭ»





ГУП СО «Обкоммунэнерго»





Шалинские энергосистемы





УК


ООО «СЕЗ»





Собственники и наниматели жилых помещении








PAGE  
1

